План тестирования

Сайта “Leonardo.ru”

2025

    - Введение

В данном документе представлен анализ сайта "Леонардо". И основанный на данных анализа план тестирования.

  - Цель документа

Настоящий документ создан в рамках проекта по отработке навыков, полученных в процессе обучения. В нём отражены: аналитическая часть, отражающая требования к сайту и его функционал, стратегию, объём, подход и процессы тестирования сайта.

  - Область применения

План тестирования относится к актуальной версии сайта, представленной на декабрь 2025 года.

  - Целевая аудитория

Менеджер проекта.

Команда тестирования (QA).

Команда разработки.

Продукт-менеджер.

  - Ссылки на документы

Не применимо.

    - Объект тестирования

Сайт "Леонардо" — интернет-магазин товаров для хобби и творчества.

  - Краткое описание системы

Сайт "Леонардо" позволяет пользователям просматривать каталог товаров, использовать поиск и фильтры, добавлять товары в корзину, оформлять заказы, регистрироваться и авторизовываться.

  - Ключевые функции и модули

- Главная страница и навигация.

- Каталог товаров (категории, фильтры, сортировка).

- Поиск товаров.

- Карточка товара.

- Корзина покупок.

- Оформление заказа (неавторизованный и авторизованный пользователь).

- Личный кабинет (регистрация, авторизация, история заказов).

    - Цели тестирования

Подтвердить соответствие функционала, заявленным требованиям.

Проверить удобство и корректность основных пользовательских сценариев.

    - Объём работ (scope) / границы тестирования

  - Функциональность, входящая в объём тестирования (входит в scope)

- Функционал для неавторизованного пользователя: поиск, применение фильтра "по цене" (по убыванию).

- Функционал для авторизованного пользователя: регистрация, авторизация с невалидными данными, добавление и удаление товаров в корзину, добавление и удаление товаров в избранное, оформление заказа до этапа оплаты.

- Основные UI-элементы (кнопки, ссылки, формы ввода).

  - Функциональность, не входящая в объём тестирования (не входит в scope)

    - Интеграция с платёжными системами (тестирование завершается на этапе выбора способа оплаты).

    - Мобильная версия сайта (адаптивность).

    - Тестирование производительности, безопасности, нагрузки.

    - Подход и стратегия тестирования

Подход к тестированию данного проекта подразумевает применение ручного и автоматизированного тестирования, для демонстрации приобретённых навыков.

  - Типы (виды) тестирования

    - Типы тестирования, применяемые в проекте:

Функциональное тестирование (ручное и автоматизированное): Проверка работы функций согласно требованиям.

Дымовое тестирование (Smoke): Быстрая проверка работоспособности основных функций перед полным тестированием.

    - Типы тестирования, исключённые из проекта:

- Тестирование безопасности (кроме базовых проверок форм).

- Тестирование API (интеграционное).

- Юзабилити-тестирование (кроме базовой проверки навигации).

- Регрессионное тестирование

- Тестирование производительности

- Приёмочное тестирование

  - Стратегия автоматизированного тестирования

Область автоматизации:

Инструменты: Selenium WebDriver, Selenide, jUnit.

Критерии отбора: Высокоприоритетные сценарии, стабильные элементы интерфейса, сценарии, часто выполняемые при каждом обновлении.

  - Стратегия управления тестовыми данными

Используются тестовые данные, сгенерированные вручную: тестовый email, номер телефона, валидные адреса.

Для авторизации будет создан один тестовый аккаунт.

Персональные данные (если требуются) будут вымышленными.

  - Стратегия управления дефектами

В рамках представленной работы предусмотрены:

        - обнаружение дефектов.

        - регистрация дефектов вручную в формате баг-репорта.

    - Критерии

  - Критерии начала работ

Тест-план утверждён.

Готов набор тест-кейсов.

Тестовое окружение подготовлено.

  - Критерии приостановки и возобновления тестирования

Приостановка: Критический баг, полностью блокирующий оформление заказа.

Возобновление: после получения исправленной сборки.

Приостановка: Недоступность сайта более 30 минут.

Возобновление: после восстановления доступности.

  - Критерии завершения работ

Все запланированные тест-кейсы выполнены, критические баги отсутствуют.

Все обнаруженные дефекты задокументированы.

    - Ресурсы и окружение

  - Роли и ответственность

В представленном проекте обе роли выполняет автор проекта.

Тест-менеджер: планирование, контроль выполнения, отчетность.

Тестировщик: выполнение тест-кейсов, регистрация дефектов.

  - Команда тестирования

Желтов Д.В. – исполнитель.

  - Тестовые среды (окружения)

https://leonardo.ru

Браузер: Firefox (последняя версия).

  - Инструменты тестирования

Браузеры Mozilla Firefox.

DevTools браузера.

Google Docs

Selenium WebDriver, Selenide, jUnit – для автоматизации.

  - Системы управления тестированием и дефектами

Тест-кейсы и баг-репорты будут храниться в Google Docs.

- Расписание работ

  - Этапы тестирования и ключевые вехи

Планирование и подготовка: 20.11.2025 – 22.11.2025

Функциональное тестирование (основное): 23.11.2025 – 27.11.2025

Написание скриптов автоматизации (параллельно): 24.11.2025 – 28.11.2025

Анализ и отчётность: 28.11.2025 – 29.11.2025

  - Оценка трудозатрат

| Этап работ | Рабочих дней | Часов | % от общего времени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Планирование и подготовка | 2.5 | 20 | 25% |
| 2. Функциональное тестирование | 4 | 32 | 40% |
| 3. Автоматизация и регрессия | 1.5 | 12 | 15% |
| 4. Анализ и отчётность | 1 | 8 | 10% |
| 5. Резерв (риски, накладки) | 1 | 8 | 10% |
| ИТОГО: | 10 | 80 часов | 100% |

  - График тестирования

- Риски и меры по их минимизации

  - Потенциальные риски

Риск – 1. Нестабильность тестового окружения

Тестирование проводится на основном сайт. Высокая нагрузка, обновления контента или технические работы могут привести к непредсказуемому поведению системы, ложным падениям тестов и невозможности воспроизвести дефекты.

Риск – 2. На сайте контент (цены, акции, наличие товаров) может меняться в реальном времени маркетологами или вследствие реальных покупок. Товар, выбранный для теста, может закончиться или изменить цену, что сломает заранее написанные тест-кейсы.

  - План действий при возникновении рисков

Риск – 1. Проводить основные тестовые активности в часы наименьшей нагрузки на сайт (например, утром).

Перед началом тестовой сессии выполнять быструю проверку доступности ключевых страниц (smoke test).

Риск – 2. В тест-кейсах избегать жёсткой привязки к конкретным товарным позициям. Вместо "Товар 'Кисть белка №3'" использовать общие критерии: "Любой товар в наличии из категории 'Кисти'".

Создать "золотой запас" тестовых данных: например, завести в избранное 3-5 стабильных товаров из разных категорий, которые редко меняются.

При изменении данных обновлять тестовую документацию (комментарии в тест-кейсе).

- Сценарии тестирования

Детальные сценарии (чек-листы) хранятся в документе Google Docs.

- Метрики, отчётность и документирование

  - Итоговый отчёт будет включать в себя следующие метрики:

  - Общее количество выполненных тест-кейсов.

  - Процент успешно пройденных тест-кейсов.

  - Общее количество найденных дефектов, распределение по серьёзности.

  - Процент дефектов, которые были исправлены к моменту составления отчёта.

  - Общие выводы о готовности функционала к релизу и рекомендации.